Desarrollo de Agentes de IA

para Gestión Fiscal

Alquimia / Intecfra - Bots Contables SAT

Documento de Análisis y Planificación de Proyecto

Enero 2026

# 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Alquimia - Agentes Digitales con IA para Gestión Fiscal SAT |
| Fecha de Reunión/Transcript | Enero 2026 |
| Versión del Documento | v1.0 |
| Elaborado por | Equipo Intecfra/Alquimia |
| Organizaciones | Intecfra, Alquimia |

# 2. RESUMEN EJECUTIVO

## 2.1 Objetivo de la Reunión

Presentar al contador experto Mario cinco robots prioritarios para automatización fiscal y contable, obtener retroalimentación sobre viabilidad técnica, regulatoria y de mercado, y validar si los usuarios pagarían por estas automatizaciones.

## 2.2 Contexto General

Alquimia es una aplicación de software que permite crear agentes digitales con IA enfocados en temas contables y fiscales para el mercado mexicano. El proyecto busca automatizar procesos repetitivos y de alto riesgo de multas relacionados con el SAT, dirigiéndose tanto a personas físicas como a empresas (PyMEs y grandes corporativos).

## 2.3 Conclusiones Principales

- Los robots de facturación (CFDI 4.0) y calendario inteligente tienen mayor potencial de valor inmediato.

- El robot de buzón tributario tiene restricciones regulatorias importantes.

- Se recomienda vender como paquete escalonado (básico/intermedio/premium).

- El valor diferencial debe estar en la calidad de información y captura móvil de tickets.

- Se requiere intervención humana para casos sensibles por regulación fiscal.

# 3. INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS)

## 3.1 Participantes de la Reunión

| Nombre | Rol/Cargo | Organización | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mario | Contador/Consultor Fiscal | Despacho Contable | Consultor Experto |
| Delia | Estructuración de Productos | Intecfra | Presentadora |
| Raúl | Project Manager | Intecfra | Coordinación |
| Ramón Nava | PM / Desarrollo Software | Intecfra | Técnico |
| Aurelio | Contador Principal | Cliente | Consultor |
| Isaac | Participante | Por definir | Observador |
| Diego | Participante | Por definir | Técnico |
| Mau (Mauricio) | Participante Técnico | Por definir | Técnico |

## 3.2 Matriz RACI

| Actividad | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de Producto | Delia | Aurelio | Mario | Equipo |
| Desarrollo Técnico | Ramón/Diego | Raúl | Delia | Aurelio |
| Validación Fiscal/Legal | Mario | Aurelio | Delia | Raúl |
| Go-to-Market | Delia | Aurelio | Mario | Equipo |

# 4. ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO

## 4.1 Problemática Identificada

- Multas por buzón tributario: $3,000 a $11,000 pesos por no habilitarlo o no atender notificaciones.

- Falta de monitoreo: Empresas no monitorean notificaciones del SAT y pierden plazos críticos.

- Complementos de pago: Incumplimiento en CFDI 4.0 que impide cerrar ciclos contables.

- Falta de educación fiscal: Desconocimiento sobre obligaciones fiscales a nivel nacional.

- Procesos manuales: Tareas repetitivas que pueden automatizarse.

## 4.2 Contexto del Mercado

- México cuenta con 87 millones de personas físicas registradas ante el SAT

- 55 millones son asalariados con obligaciones mínimas

- 3-30 millones de personas físicas con actividad empresarial como mercado potencial

- 5+ aplicaciones existentes en el mercado (competencia)

- El SAT se divide en sectores económicos con diferentes regímenes

## 4.3 Usuarios Objetivo

| Segmento | Características | Disposición a Pagar | Tamaño |
| --- | --- | --- | --- |
| Personas físicas (< $12k/mes) | Asalariados ingresos bajos | Baja | ~50 millones |
| Personas físicas (> $50k/mes) | Profesionistas, freelancers | Media | ~3-5 millones |
| PyMEs | Pequeñas y medianas empresas | Media-Alta | ~4 millones |
| Despachos contables | Firmas múltiples clientes | Alta | ~50-100k |
| Empresas grandes | Corporativos equipos fiscales | Alta (premium) | ~10-50k |

# 5. ANÁLISIS AS-IS (Situación Actual)

## 5.1 Procesos Actuales

- Buzón tributario: Se revisa manualmente, muchos lo ignoran o abren estratégicamente.

- Facturación: CFDIs de manera manual, validación reactiva de errores.

- Complementos de pago: Se emiten manualmente sin recordatorios.

- Contabilidad electrónica: Presentación manual en primeros 3 días del periodo.

- DIOT: Cruce manual de información con terceros.

- Calendario fiscal: Excel o memorias sin alertas automatizadas.

## 5.2 Herramientas y Sistemas Existentes

- OJO: Sistema contable utilizado por Intecfra

- Aspel: ERP/Software contable popular en México

- Portal del SAT: Descarga de XML, declaraciones

- ERPs diversos y aplicaciones competidoras (5+)

## 5.3 Puntos de Dolor (Pain Points)

- Multas y sanciones por no atender notificaciones a tiempo

- Imposibilidad de cerrar periodos sin complementos de pago

- Discrepancias entre lo declarado y reportado por terceros

- Falta de visibilidad sobre estado fiscal general

- Dificultad para facturar gastos cotidianos

- Desconocimiento del monto a pagar hasta final del mes

# 6. ANÁLISIS TO-BE (Situación Deseada)

## 6.1 Visión del Estado Futuro

Un ecosistema de agentes de IA que automatice el monitoreo, alertas, validación y gestión de obligaciones fiscales 24/7, minimizando intervención manual y reduciendo riesgos de multas y errores. El usuario podrá ver en un dashboard unificado el estado completo de su situación fiscal y recibir proyecciones de impuestos a pagar.

## 6.2 Beneficios Esperados

| Beneficio | Métrica Esperada |
| --- | --- |
| Reducción de multas | 80-90% menos multas por buzón tributario |
| Ahorro de tiempo | 50-70% menos tiempo en tareas repetitivas |
| Cumplimiento fiscal | 95%+ de obligaciones atendidas a tiempo |
| Visibilidad financiera | Dashboard con información en tiempo real |
| Proyección de impuestos | Conocer monto a pagar antes del día 15 |

## 6.3 Propuesta de Solución

Cinco agentes de IA integrados en la plataforma Alquimia, cada uno especializado en una función fiscal específica, con capacidad de interactuar vía WhatsApp, integrarse con ERPs y proporcionar dashboards ejecutivos.

# 7. REGLAS DE NEGOCIO

## 7.1 Reglas Operativas

| ID | Regla | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RN-001 | No abrir automáticamente notificaciones sensibles | Compulsas, créditos fiscales o auditorías requieren decisión manual |
| RN-002 | Permitir decisión del usuario vía WhatsApp | Usuario decide qué notificaciones abrir sin entrar al portal |
| RN-003 | Complementos de pago según Código Fiscal | Emitirse en fecha según Código Fiscal de la Federación |
| RN-004 | Validación CFDI 4.0 obligatoria | Toda factura validada contra catálogos antes de emisión |
| RN-005 | Contabilidad electrónica primeros 3 días | Personas morales presentan en primeros 3 días del periodo |

## 7.2 Restricciones Regulatorias

⚠️ Buzón tributario: Abrir una notificación del SAT inicia el conteo de plazos legales para responder.

⚠️ Automatización limitada: No se puede automatizar 100% la apertura de notificaciones por implicaciones legales.

⚠️ CFDI 4.0: Desde 2023, los complementos de pago son más exigibles y hay multas por incumplimiento.

# 8. REQUERIMIENTOS

## 8.1 Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Monitoreo buzón tributario 24/7 sin abrir automáticamente | Alta |
| RF-002 | Alertas WhatsApp en menos de 5 minutos | Alta |
| RF-003 | Clasificación de notificaciones por urgencia (95%+ precisión) | Alta |
| RF-004 | Recordatorios de facturación 5 días antes | Alta |
| RF-005 | Validación CFDI 4.0 contra catálogos | Alta |
| RF-006 | Dataset errores CFDI (50+ errores documentados) | Media |
| RF-007 | Integración ERP (Aspel y otros) | Media |
| RF-008 | Dashboard ejecutivo con 5+ métricas clave | Alta |
| RF-009 | Calendario personalizado por régimen fiscal | Alta |
| RF-010 | Captura móvil de tickets (OCR 90%+ precisión) | Media |

## 8.2 Requerimientos No Funcionales

| ID | Categoría | Requerimiento | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Disponibilidad | Sistema operativo 24/7 | 99.5% uptime |
| RNF-002 | Rendimiento | Alertas en tiempo real | < 5 minutos |
| RNF-003 | Seguridad | Datos fiscales cifrados | AES-256 |
| RNF-004 | Escalabilidad | Soporte multi-cliente | 1,000+ simultáneos |
| RNF-005 | Usabilidad | Interacción WhatsApp simple | NPS > 8 |
| RNF-006 | Integración | APIs documentadas | OpenAPI 3.0 |
| RNF-007 | Auditabilidad | Logs completos | Retención 5 años |

# 9. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

## 9.1 Factibilidad Técnica

| Aspecto | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura disponible | ✅ | Plataforma Alquimia existente |
| Integraciones requeridas | ⚠️ | Requiere desarrollo de conectores ERP |
| Capacidades del equipo | ✅ | Equipo con experiencia en desarrollo |
| APIs SAT | ⚠️ | Requiere análisis de limitaciones |
| WhatsApp Business API | ✅ | Disponible y probada |
| IA/Prompts | ✅ | Tecnología de IA disponible |
| Dataset errores CFDI | ⚠️ | Requiere compilación |

## 9.2 Factibilidad Económica

| Concepto | Estimación |
| --- | --- |
| Precio básico (personas físicas) | $100-300 MXN/mes |
| Precio intermedio (PyMEs) | $500-1,500 MXN/mes |
| Precio premium (despachos) | $2,000-5,000 MXN/mes |
| Mercado potencial (personas físicas) | ~3 millones usuarios |
| Mercado potencial (empresas) | ~4 millones PyMEs |

## 9.3 Matriz de Riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Cambios en normativa SAT | Media | Alto | Monitoreo constante |
| R-002 | Fallas en API del SAT | Media | Alto | Reintentos automáticos |
| R-003 | Competencia apps existentes | Alta | Medio | Diferenciación calidad |
| R-004 | Baja adopción inicial | Media | Medio | Piloto con despachos |
| R-005 | Errores en automatización | Baja | Alto | Intervención humana |
| R-006 | Problemas escalabilidad | Baja | Medio | Arquitectura cloud |

# 10. ESTIMACIÓN DE RECURSOS

## 10.1 Equipo Requerido

| Rol | Cant. | Dedicación | Período |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | 100% | 12 meses |
| Arquitecto de Soluciones | 1 | 50% | 6 meses |
| Desarrollador Backend | 2 | 100% | 12 meses |
| Desarrollador Frontend | 1 | 100% | 12 meses |
| Especialista en IA/ML | 1 | 50% | 8 meses |
| QA/Tester | 1 | 100% | 10 meses |
| Consultor Fiscal | 1 | 25% | 12 meses |
| UX Designer | 1 | 50% | 4 meses |

Total: 6-8 personas en diferentes momentos del proyecto.

# 11. CRONOGRAMA (GANTT)

## 11.1 Fases del Proyecto

| Fase | Descripción | Inicio | Fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Análisis y diseño | Mes 1 | Mes 2 | 8 sem |
| Fase 1 | Robot 2: Facturación CFDI 4.0 | Mes 3 | Mes 5 | 12 sem |
| Fase 2 | Robot 5: Calendario Inteligente | Mes 4 | Mes 6 | 10 sem |
| Fase 3 | Robot 1: Buzón Tributario | Mes 6 | Mes 8 | 10 sem |
| Fase 4 | Robot 3: Contabilidad Electrónica | Mes 7 | Mes 9 | 10 sem |
| Fase 5 | Robot 4: DIOT | Mes 9 | Mes 11 | 8 sem |
| Fase 6 | Integración y pruebas | Mes 10 | Mes 12 | 8 sem |
| Fase 7 | Go-to-market | Mes 11 | Mes 14 | 12 sem |

## 11.2 Hitos Principales

| Hito | Descripción | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Diseño técnico aprobado | Fin Mes 2 | Documento arquitectura |
| M2 | Robot Facturación MVP | Fin Mes 5 | Robot 2 funcional |
| M3 | Robot Calendario MVP | Fin Mes 6 | Robot 5 funcional |
| M4 | Piloto con despachos | Fin Mes 8 | 5 despachos en piloto |
| M5 | Todos los robots integrados | Fin Mes 11 | Plataforma completa |
| M6 | Lanzamiento comercial | Fin Mes 14 | Go-to-market |

# 12. ACUERDOS Y COMPROMISOS

## 12.1 Acuerdos de la Reunión

| # | Acuerdo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Refinar propuestas y empaquetar en versiones escalonadas | Delia/Equipo | Pendiente |
| 2 | Realizar análisis regulatorio sobre límites automatización | Mario/Legal | Pendiente |
| 3 | Definir packaging y pricing por segmento | Delia/Raúl | Pendiente |
| 4 | Preparar demo/materiales para siguiente reunión | Equipo técnico | Pendiente |
| 5 | Priorizar Robot 2 (Facturación) y Robot 5 (Calendario) | Equipo | En progreso |

## 12.2 Próximos Pasos

| Paso | Descripción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incorporar retroalimentación de Mario en propuestas | Delia | 1 semana |
| 2 | Definir límites de automatización del buzón | Mario | 2 semanas |
| 3 | Crear propuesta de valor por segmento | Equipo comercial | 2 semanas |
| 4 | Mapear conectores ERP prioritarios (Aspel) | Equipo técnico | 3 semanas |
| 5 | Diseñar semáforo de errores CFDI 4.0 | Equipo técnico | 3 semanas |
| 6 | Validar hipótesis de mercado | Equipo comercial | 4 semanas |

## 12.3 Reuniones de Seguimiento

| Fecha | Objetivo | Participantes |
| --- | --- | --- |
| Martes 17:00 | Presentar propuesta refinada con ajustes | Mario, Delia, Raúl, Aurelio |
| Por definir | Revisión técnica de integraciones | Equipo técnico |
| Por definir | Validación de pricing con mercado | Equipo comercial |

# 13. ESPECIFICACIÓN DE AGENTES DE IA

## 13.1 Catálogo de Agentes

| ID | Nombre del Agente | Propósito | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| AG-001 | Asistente de Buzón Tributario | Monitoreo 24/7 y alertas del buzón SAT | 3 |
| AG-002 | Robot de Facturación CFDI 4.0 | Validación, recordatorios y errores | 1 |
| AG-003 | Robot de Contabilidad Electrónica | Automatización registros contables | 4 |
| AG-004 | Robot DIOT | Cruce operaciones con terceros | 5 |
| AG-005 | Calendario Inteligente | Alertas personalizadas por régimen | 2 |

## 13.2 Fichas Técnicas por Agente

### AG-001: Asistente de Buzón Tributario

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Problema que resuelve | Multas de $3,000 a $11,000 por no atender buzón tributario |
| Funciones principales | Monitoreo 24/7, alertas WhatsApp, clasificación urgencia, acuses automáticos |
| Integraciones | API SAT Buzón, WhatsApp Business API, Sistema OJO |
| Mercado objetivo | Personas físicas actividad empresarial, PyMEs, despachos |
| Tiempo desarrollo | 10-12 semanas |

⚠️ CRÍTICO: No abrir automáticamente notificaciones sensibles. Análisis legal requerido.

### AG-002: Robot de Facturación CFDI 4.0

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Problema que resuelve | Errores en facturas, incumplimiento complementos de pago |
| Funciones principales | Recordatorios 5 días antes, validación RFC/régimen, errores CFDI 4.0 |
| Integraciones | API SAT Facturación, ERPs (Aspel, CONTPAq), WhatsApp |
| Mercado objetivo | Todos los contribuyentes que emiten facturas |
| Tiempo desarrollo | 10-12 semanas |

✅ ALTA PRIORIDAD según retroalimentación de Mario. Complementos más exigibles desde 2023.

### AG-005: Calendario Inteligente y Alertas

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Problema que resuelve | Pérdida de fechas límite, multas por incumplimiento |
| Funciones principales | Calendario por régimen, recordatorios WhatsApp/email, estimación impuestos |
| Integraciones | Google Calendar, Outlook, WhatsApp, sistema contable |
| Mercado objetivo | Todos los contribuyentes, especialmente PyMEs y despachos |
| Tiempo desarrollo | 8-10 semanas |

✅ ALTA PRIORIDAD. Permite saber cuánto se va a pagar antes del día 15.

# 14. DECISIONES TOMADAS

| # | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Priorizar Robot 2 (Facturación) y Robot 5 (Calendario) | Mayor valor percibido y menor riesgo regulatorio |
| 2 | Empaquetar en versiones escalonadas | Atender diferentes segmentos de mercado |
| 3 | Limitar automatización apertura buzón | Riesgo legal al abrir notificaciones sensibles |
| 4 | Diferenciarse por calidad datos y captura móvil | No replicar lo que ya ofrece competencia |
| 5 | Incluir estimación de impuestos a pagar | Valor agregado clave: saber antes del día 15 |
| 6 | Robot DIOT como prioridad baja | No resuelve operaciones, solo detecta |

# 15. ANEXOS

## Anexo A: Transcripción de la Reunión

Archivo: Trasncrip_bots_contable_sat.txt

## Anexo B: Documentación de Soporte

- Catálogo CFDI 4.0 del SAT

- Guía de buzón tributario SAT

- Documentación de APIs SAT

- Análisis de competencia (5+ apps existentes)

## Anexo C: Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria de México |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet |
| CFDI 4.0 | Versión actual del estándar de facturación electrónica |
| Buzón Tributario | Canal de comunicación oficial entre SAT y contribuyentes |
| DIOT | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros |
| PPD | Pago en Parcialidades o Diferido |
| PUE | Pago en Una sola Exhibición |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes |
| ISR | Impuesto Sobre la Renta |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado |
| PTU | Participación de los Trabajadores en las Utilidades |
| PyME | Pequeña y Mediana Empresa |

# CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Autor | Cambios Realizados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Enero 2026 | Equipo Intecfra/Alquimia | Versión inicial basada en transcripción |

Documento generado siguiendo la metodología de Desarrollo de Agentes de IA

© Intecfra / Alquimia - 2026